**Check list nội dung yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung trên phần mềm một cửa tại các đơn vị của Lạng Sơn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Ngày thực hiện** | **Kết quả thực hiện** | **Ghi chú** |
| **I** | **Sở Tài Nguyên Môi Trường** | | |  |
|  | Màn hình lãnh đạo phòng duyệt hs: Được cấp giấy phép -> Đã giải quyết | 3/12/2015 | Đã thực hiện |  |
|  | Tên Văn phòng ĐKQSDĐ –> VPĐKDD | 3/12/2015 | Đã thực hiện |  |
|  | Kiểm tra chức năng báo cáo |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Thêm chức năng liên thông 2 phòng |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Thêm chức năng lãnh đạo phòng thụ lý xử lý HS |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Thay đổi, điều chỉnh thông tin cán bộ phòng ban | 3/12/2015 | Đang thực hiện |  |
|  | Thêm TTHC lĩnh vực khoáng sản, nước, đất đai theo mail đính kèm |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Bổ sung mẫu giấy kiểm soát hồ sơ theo mẫu 09 |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Bổ sung danh sách công việc lĩnh vực khoáng sản, nước, môi trường theo thông tư 04 |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Bổ sung chức năng chuyển cán bộ khác xử lý trong màn hình xử lý của cán bộ thụ lý |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Bóc tách TTHC đất đai xóa ĐKTC thành nhiều TT nhỏ |  | Chưa thực hiện |  |
|  | Fix phần mềm chạy trên các trình duyệt coccoc, opera |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
|  | Xây dựng thêm chức năng để các đơn vị chi nhánh văn phòng đăng ký tại các huyện có thể cùng tham gia sử dụng phần mềm |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
|  | Xây dựng thêm chức năng khi có công việc đến cần thực hiện thì trên màn hình Desktop sẽ có 1 Notification hiển thị góc dưới cùng bên phải của màn hình, có thể chát trao đổi công việc trực tiếp trên hệ thống |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| **II** | **Sở Nội Vụ** | | |  |
| 1 | Kiểm tra chức năng tra cứu mã vạch, thay đổi banner màn hình tra cứu mã vạch | 4/12/2015 | Đã thực hiện |  |
| 2 | Đăng nhập ngoài internet đánh …/motcua/ vào phần mềm luôn | 4/12/2015 | Đã thực hiện |  |
| 3 | Đối với thủ tục cấp đổi thẻ, điều động tiếp nhận công chức viên chức, cử ccvc đi đào tạo sau đại học, bỏ bớt các thông tin bắt nhập sao chỉ để thông tin tên và địa chỉ |  | Chưa thực hiện |  |
| 4 | Thủ tục cấp đổi thẻ không in đc giấy biên nhận không in đc giấy biên nhận |  | Chưa thực hiện |  |
| 5 | Giấy biện nhận thay đổi theo mẫu 09 và bổ sung thông tin số đt 1 cửa tại liên 2: 0253.810.228, Bổ sung phiếu kiểm soát TTHC |  | Chưa thực hiện |  |
| 6 | Cấu hình đăng nhập ngoài Internet |  | Đã thực hiện |  |
| 7 | Kiểm tra tốc độ hệ thống đọc mã vạch |  | Chưa thực hiện |  |
| 8 | Xây dựng thêm chức năng khi có công việc đến cần thực hiện thì trên màn hình Desktop sẽ có 1 Notification hiển thị góc dưới cùng bên phải của màn hình, có thể chát trao đổi công việc trực tiếp trên hệ thống |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| 9 | Nghiên cứu xây dựng trang dịch vụ công trực tuyến |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| **III** | **Sở Văn Hóa** | | |  |
| 1 | Thêm, sửa, xóa, thay đổi thông tin, chức danh cán bộ |  | Đã thực hiện |  |
| 2 | Cấu hình cán bộ tiếp nhận, xử lý TTHC |  | Đã thực hiện |  |
| 3 | Bỏ bớt các TTHC không tiếp nhận tại sở |  | Đã thực hiện |  |
| 4 | Thay đổi cấu hình số ngày xử lý TTHC |  | Đã thực hiện |  |
| 5 | Thay đổi mẫu giấy biên nhận và bổ sung mẫu phiếu kiểm soát theo 6mẫu 09 |  | Chưa thực hiện |  |
| 7 | Hiệu chỉnh một số màn hình thêm mới hs có qua nhiều trường bắt nhập |  | Đã thực hiện |  |
| 8 | Bổ sung số điện thoại vào mẫu giấy biên nhận |  | Chưa thực hiện |  |
| 9 | Cấu hình tăng dung lượng upload file |  | Chưa thực hiện |  |
| 10 | Xây dựng thêm chức năng khi có công việc đến cần thực hiện thì trên màn hình Desktop sẽ có 1 Notification hiển thị góc dưới cùng bên phải của màn hình, có thể chát trao đổi công việc trực tiếp trên hệ thống |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| **IV** | **Sở Giao Thông** | | |  |
| 1 | Cấu hình thay đổi thông tin người dùng |  | Đã thực hiện |  |
| 2 | Bổ sung thêm TTHC mới theo Email khách hàng gửi |  | Chưa thực hiện |  |
| 3 | Cấu hình để máy chủ một cửa đánh …/motcua/ vào phần mềm luôn. |  | Đã thực hiện |  |
| 4 | Cài đặt backup tự động trên máy chủ, hướng dẫn quản trị coppy file cần backup |  | Đã thực hiện |  |
| 5 | Thay đổi bổ sung mẫu giấy biên nhận, phiếu kiểm soát hs theo quyết định 09 |  | Chưa thực hiện |  |
| **V** | **Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn** | | |  |
| 1 | Bổ sung thêm TTHC mới theo Email khách hàng gửi |  | Chưa thực hiện |  |
| 2 | Fix phần mềm chạy trên các trình duyệt coccoc, chome |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| 3 | Xây dựng thêm chức năng khi có công việc đến cần thực hiện thì trên màn hình Desktop sẽ có 1 Notification hiển thị góc dưới cùng bên phải của màn hình, có thể chát trao đổi công việc trực tiếp trên hệ thống |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| **VI** | **Sở Kế hoạch và đầu tư** | | |  |
| 1 | Thay đổi thông tin trên form nhập liệu hs |  | Đã thực hiện |  |
| 2 | Bổ sung thêm TTHC mới theo Email khách hàng gửi |  | Chưa thực hiện |  |
| 3 | Kiểm tra fix lại màn hình cảm ứng đang bị vỡ khung |  | Chưa thực hiện |  |
| 4 | Rà soát bổ sung đầy đủ TTHC mới lên màn hình cảm ứng |  | Chưa thực hiện |  |
| 5 | Xây dựng chức năng nhận hs liên thông từ các sở khác gửi đến |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| 6 | Xây dựng thêm chức năng khi có công việc đến cần thực hiện thì trên màn hình Desktop sẽ có 1 Notification hiển thị góc dưới cùng bên phải của màn hình, có thể chát trao đổi công việc trực tiếp trên hệ thống |  |  | Đưa vào nội dung nâng cấp |
| **VII** | **UBND Thành phố** |  |  |  |
| 1 | Hiện tại phần mềm không đăng nhập được |  |  |  |
| 2 | Thủ tục cấp giấy phép xây dựng : kết xuất báo cáo thêm phần diện tích lấy số liệu từ thực tế cấp phép |  |  |  |
| 3 | Thêm TK *:* Nguyễn Thị Huyền (Phó Trưởng phòng Tư pháp)  Hoàng Hiền Lương (chuyên viên phòng tư pháp) |  |  |  |
| **VIII** | **UBND Huyện Bắc Sơn** |  |  |  |
| 1 | Không đăng nhập được bằng địa chỉ ngoài mạng |  |  |  |
| 2 | Các thủ tục *:* thêm mã vạch vào giấy biên nhận |  |  |  |
| 3 | Thêm thủ tục hành chính : khen thưởng chuyên đề |  |  |  |
| **IX** | **UBND Huyện Tràng Định** |  |  |  |
| 1 | Thủ tụccấp lại bản chính giấy khai sinh **:** Không tìm thấy 9 HS quá hạn |  |  |  |
| 2 | Thủ tụccấp giấy phép xây dựng **:** Không tìm thấy 2 HS quá hạn |  |  |  |
| 3 | Phiếu chuyển không hiện địa chỉ công dân tổ chức |  |  |  |
| **X** | **UBND Huyện Đình Lập** |  |  |  |
|  | Hiện tại chưa có đề xuất gì |  |  |  |